Название программы: Методы искусственного интеллекта и предиктивная аналитика в проектах дефектоскопии

Название команды: Мадагаскам

Team lead (ФИО, tg): Шаталов Максим Алексеевич Tg: @Megabasic

Ментор (ФИО, tg): Тихонов Федор Андреевич Tg: @fedoska_t

Паспорт проекта

Определение эвристик по поиску интересных моментов в шахматной партии

1. Общая информация

- Краткое описание проекта:
Разработка сервиса для автоматической обработки PGN шахматных партий с целью выделения наиболее интересных моментов, а также создания привлекательного видеоконтента для шахматных любителей, видеоблогеров и платформ онлайн-турниров.

- Команда:

Шаталов Максим Алексеевич — Teamlead

Авраменко Денис Александрович — Backend-разработчик

Агафонов Андрей Сергеевич — ML-инженер

Белоусов Донат Александрович — Технический писатель

Голосов Георгий Сергеевич — Аналитик

Ивченко Матвей Сергеевич — ML-инженер

Лапенко Карина Александровна — Frontend-разработчик

Мельцова Вероника Алексеевна — Backend-разработчик

Пономарев Артём Андреевич — ML-инженер

2. Цель проекта

- Цель проекта:
Разработать сервис для автоматической обработки PGN шахматной партии, размечающий её на наиболее интересные отрезки.

- Ожидаемые результаты:
Полностью автоматизированная система, интегрируемая в платформу idChess. Система способна обрабатывать шахматные партии, выделяя ключевые моменты, а также преобразовывать видеоконтент записи партии с использованием алгоритмов наложения эффектов и нейросетевых преобразований.

3. Задачи и процесс работы

- К работе (только цифрами):

  - Задач в процессе: 9.

  - Задач завершено: 25.

  - Заблокировано: 10.

4. Прогресс и результаты

- Текущий статус проекта:
Проект находится на стадии активной разработки. Основное внимание уделяется оформлению документов проекта, выбору нейронной модели для определения ключевых моментов партии и первоначальной настройке основных частей сервиса.

- Достигнутые результаты по задачам:
I. Backend

  - Реализована система авторизации и аутентификации пользователей с использованием JWT (JSON Web Tokens)

  - Для анонимных пользователей доступна возможность обработки партий, но результаты не сохраняются в истории.

  - Каждая обработка сохраняется в базе данных PostgreSQL с привязкой к пользователю. История включает дата обработки, название партии, результат анализа.Реализован механизм временного хранения ссылок на результаты обработки партий.

  - Прием PGN и возврат диапазона интересных ходов

  - Реализован алгоритм для определения ключевых моментов партии на основе оценки GPT(deepseek)

  - Возвращается JSON-ответ с диапазонами интересных ходов и их описанием.

  - Обработка видео и синхронизация с ходами. Оно синхронизируется с ходами из PGN-файла.

  - Результат обработки видео возвращается пользователю в виде файла или ссылки для скачивания.

DevOps-работы

Настроен Docker для контейнеризации сервисов.

Документация архитектуры

Описание архитектуры системы.

README-файл с инструкцией по развертыванию проекта.

Автодокументация API

  - Настроена автодокументация API с использованием Swagger/OpenAPI.

  - Схема системы включает взаимодействие между фронтендом, бэкендом и моделями ИИ.

  - Схема базы данных.

II. Frontend

  - Дизайн интерфейса

  - Личный кабинет пользователя

  - Реализованы страницы регистрации, входа и восстановления пароля

  - Анимация передвижения фигур

  - Страницы загрузки файлов, отображение результатов и истории обработок.

III. Машинное обучение

  - Реализована модель, которая анализирует PGN-файлы и выделяет ключевые моменты с неплохой точностью.

  - Обучены и протестированы две основные модели:

    - Первая на разметке от GPT.

    - Вторая на разметке от задач личесс.

  - Проведен сбор и анализ данных (EDA) с визуализацией характеристик датасета.

  - Реализованы Jupyter Notebook и Python-скрипты для обучения моделей.

  - Создан документ с описанием датасетов, этапов предобработки и параметров моделей.

IV. Документация и отчеты

Заполнен таск-трекер с описанием всех этапов работы, дедлайнов и исполнителей.

Заполнен паспорт проекта

Началась разработка финального отчета.

- Риски и препятствия:
Основные риски включают сложность разработки моделей искусственного интеллекта, трудности с поиском качественных датасетов, возникающие вопросы по поводу точного определения интересного момента, а также ограниченные вычислительные ресурсы. Шахматные партии могут сильно различаться по сложности и стилю игры, что усложняет выбор универсального набора данных для обучения. В результате модели могут сталкиваться с трудностями в распознавании и анализе различных игровых ситуаций, что снижает их точность.

Субъективность интересного момента также создает дополнительные трудности в настройке моделей, так как необходимо учитывать множество факторов и критериев для определения интересных моментов.

И последнее – это то, что обучение и использование моделей искусственного интеллекта требуют значительных вычислительных мощностей, которые нам недоступны, приходится очень долго ждать для получения результата обучения.

- 5. Ресурсы и материалы проекта

- Используемые инструменты и технологии:
Python, TensorFlow, PyTorch, ReactJS, PostgreSQL, Jupyter Notebook

- Ссылки на внешние ресурсы:
Github: https://github.com/Madagascam/main
Research doc: 
Miro: https://miro.com/app/board/uXjVL3eIbhQ=/?share_link_id=221786111935%5C
Трекер задач:

- Данные

1. Источники данных: открытые шахматные базы данных, такие как Lichess, Chess.com, PGN-архивы турниров FIDE.

2. Формат данных: PGN-файлы шахматных партий с метаинформацией о ходе игры.

3. Предобработка данных:

4. Модель:.

6. Комментарии и мысли команды

- Комментарии:
1. Проект на стадии активной разработки, получилось поднять все микросервисы

2. Базовый функционал уже работает и запускается

3. Удалось обучить модель и создать данные для датасета моделей